| Nome do Projeto: | SISTEMA DE GESTÃO NITE CONNECT |  |
| --- | --- | --- |
| Orientador do Projeto: | LEONARDO |  |
| Gestor do Projeto: | IASMIN LUISE |  |
| Previsão de Início e Término: | 17/09/2026 | 07/12/2026 |

# Objetivo Geral:

O objetivo do Sistema de Gestão NITE CONNECT é transformar a necessidade real de controle de participações nos desenvolvimentos dos projetos ativos inovadores do núcleo. A sua finalidade é gerir o controle operacional das atividades dos integrantes, organizando a gestão de documentos, confirmação de entregas, registro de presença e avaliação acadêmica baseado em um modelo orientado a objetos consistente, rastreável e pronto para implementação. Este plano detalha o propósito do projeto sob as perspectivas de padronização, segurança e gestão de qualidade. Em suma, o problema principal que justifique a necessidade desse desenvolvimento é a falta de rastreabilidade, auditabilidade e automação para aplicar de forma justa, transparente e precisa o rigoroso regulamento do NITE.

# Ciclo de Vida:

O ciclo de vida de um projeto é a divisão da Gestão do Projeto em fases pelas quais ele deve passar do início ao término. A cada período que corresponda a uma fase, o projeto pode sofrer incrementos e alterações significativas que ditarão o ritmo das atividades que devem ser desenvolvidas. Aqui, os objetivos específicos corresponderão as entregas que cada equipe irá realizar ao longo do projeto

## Início do projeto:

Nesta etapa, especifique como o projeto será realizado. Reparta ele em entregas menores e adicione as observações necessárias (caso haja) que serão importantes desde o início do projeto.

| Objetivos específicos | Data de entrega: |
| --- | --- |
| Definição do problema e da necessidade do sistema; | 17/09/2026 |
| Definição do objetivo geral e dos objetivos específicos; | 29/09/2026 |
| Identificação dos usuários e perfis de acesso; | 29/09/2026 |
| Levantamento inicial das necessidades do NITE; | 01/10/2026 |
| Definição do escopo inicial; | 01/10/2026 |
| Elaboração do Termo de Aceitação do Projeto (TAP). |  |

### 1.1 Observações:

## Organização e Preparação

Esta etapa envolve a definição de uma metodologia a ser utilizada, além das estratégias escolhidas, pré-requisitos existentes e tudo que fizeram antes de dar início às atividades práticas. Lembre-se dos objetivos específicos

- Levantamento e documentação dos requisitos funcionais e não funcionais;

- Identificação das regras de negócio;

- Definição dos casos de uso;

- Modelagem dos processos do sistema;

- Elaboração dos diagramas UML necessários;

- Definição das classes e relacionamentos;

- Planejamento da estrutura do banco de dados;

- Definição da matriz de rastreabilidade;

- Elaboração do cronograma de desenvolvimento;

- Definição das ferramentas e tecnologias que serão utilizadas.

## Execução do trabalho do projeto

A essa altura, todo o planejamento das etapas anteriores é colocado em prática. Com isso, qualquer equívoco no momento de planejar as ações ficará exposto — o que demanda um constante esforço de monitoramento.

- Implementação da estrutura do sistema;

- Implementação do controle de usuários e permissões;

- Implementação do gerenciamento das atividades;

- Implementação do controle dos Diários de Bordo;

- Implementação do registro de presença;

- Implementação do controle de entregas;

- Implementação das regras de avaliação;

- Implementação dos alertas e notificações;

- Implementação da persistência dos dados;

- Integração dos módulos;

- Testes das funcionalidades;

- Correção de inconsistências identificadas;

- Atualização da documentação técnica.

## Encerramento do projeto

O encerramento de uma fase acontece com a entrega do produto do trabalho desenvolvido até o momento.

- Validação final dos requisitos;

- Testes finais do sistema;

- Registro e correção das últimas inconsistências;

- Revisão da documentação;

- Atualização da matriz de rastreabilidade;

- Consolidação dos modelos UML;

- Consolidação do modelo de banco de dados;

- Apresentação do sistema;

- Entrega da versão final do projeto;

- Registro das conclusões e resultados obtidos.

# Gerenciamento do Escopo:

O escopo do projeto descreve o trabalho necessário para entregar um produto, um serviço ou um resultado tangível, é o mapeamento de todo o trabalho que será necessário para a conclusão do projeto.

[Aqui liste todos os requisitos (funcionais ou não) que foram utilizados no projeto, desde materiais, equipamentos, softwares, tudo que for tangível e não seja abstrato]

# Gerenciamento do Cronograma:

O cronograma é uma ferramenta que serve para organizar as atividades, os recursos e os prazos de um projeto em um único diagrama visual.

| Atividade | Tempo Estimado | Tempo Decorrido |
| --- | --- | --- |

# Gerenciamento dos Custos:

Gestão de Custos em Projetos é a arte de administrar os valores monetários do projeto, através do levantamento das necessidades financeiras e do controle desses gastos para alinhar o que foi estipulado com o que realmente foi gasto, sempre observando as melhores escolhas para o que o projeto precisa.

| Material | Valor |
| --- | --- |