CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

IASMIN LUISE SANTOS DA SILVA

JOÃO VICTOR SANTOS SOUZA

MONIQUE AMORIM MENDES

NICHOLAS FRÓES SERAFIM

SANTHIAGO SANTANA SANTOS

NÚCLEO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

PLANO DE QUALIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO NITE CONNECT

SALVADOR, BAHIA.

19 DE OUTUBRO DE 2026

IASMIN LUISE SANTOS DA SILVA

JOÃO VICTOR SANTOS SOUZA

MONIQUE AMORIM MENDES

NICHOLAS FRÓES SERAFIM

SANTHIAGO SANTANA SANTOS

PLANO DE QUALIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO NITE CONNECT

Este documento apresenta o Plano de Qualidade do projeto NITE Connect, elaborado com o intuito de estabelecer as diretrizes, padrões, processos e critérios de aceitação necessários para garantir a qualidade, confiabilidade, usabilidade e manutenibilidade da plataforma NITE Connect.

Orientador: Leonardo Santana.

Coorientador: Caio Eduardo.

SUMÁRIO

- INTRODUÇÃO................................................................................................................ 4

- DESENVOLVIMENTO...................................................................................................5
2.1 OBJETIVO E ESCOPO...............................................................................................5

2.2 REFERÊNCIAS NORMATIVAS...............................................................................6

2.3 CARACTERÍSTICAS E CRITÉRIOS........................................................................8

2.4 PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO..................................................................8

2.5 RESPONSBILIDADES...............................................................................................8

2.6 RASTREABILIDADE...............................................................................................10

- CONCLUSÃO................................................................................................................ 15

1. INTRODUÇÃO

A utilização de um plano de qualidade no desenvolvimento de um projeto de software, tal como o NITE Connect, é fundamental para ter os objetivos técnicos alinhados às expectativas dos stakeholders, minimizando riscos, retrabalho e erros ao longo do ciclo de vida do sistema. Ao formalizar processos de verificação e validação, é estabelecido no plano padrões claros e métricas objetivas que orientam a equipe de desenvolvimento desde a fase de levantamento de requisitos até a implantação final. Dessa forma, é garantido que o sistema não atenderá apenas aos requisitos funcionais estabelecidos, mas também manterá um elevado percentual de confiabilidade, usabilidade (referida como capacidade de interação na ISO/IEC 25010:2023) e manutenibilidade, gerando um produto final estável, seguro e alinhado com as necessidades dos usuários.

Sendo assim, a norma ISO/IEC 25010:2023 serve como uma estrutura de referência na definição de características de qualidade do produto, tais como: eficiência de desempenho, compatibilidade, capacidade de interação, confiabilidade, segurança, manutenibilidade, flexibilidade e proteção/segurança operacional. A junção dessas características a critérios mensuráveis (como tempo de resposta em milissegundos, taxa de cobertura de testes, tempo médio entre falhas, entre outros) possibilita a substituição de avaliações subjetivas por evidências quantitativas. Assim, a equipe de qualidade adquire capacidade para analisar e monitorar o comportamento do software em tempo, identificar obstáculos precocemente e validar o cumprimento das metas de qualidade com transparência e rigor.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 OBJETIVO E ESCOPO

O objetivo deste Plano de Qualidade é estabelecer diretrizes, processos, critérios de aceite e métricas mensuráveis para garantir que o NITE Connect obtenha altos índices de qualidade, confiabilidade, capacidade de interação, segurança e manutenibilidade. O plano busca padronizar o controle de processos administrativos acadêmicos, tornando-os automatizados e retirando a dependência de planilhas informais para o registro de presença, além de buscar assegurar a auditabilidade completa da aplicação das normas do Núcleo de Inovação e Tecnologia (NITE).

O Plano de Qualidade abrange todas as funcionalidades do sistema, tendo dividido os módulos operacionais em seis partes:

1- Segurança, Autenticação e Controle de Acesso (RBAC)

É responsável por envolver a autenticação Single Sign-On (SSO Microsoft Institucional), a validação rigorosa de dados de entrada na camada de aplicação e o Audit Log (Diário de Auditoria imutável).

2- Gestão de Projetos, Diretórios Virtuais e Definição de Papéis

Busca administrar a funcionalidade de cadastro e o ciclo de vida de projetos de extensão, a instanciação automática da estrutura de diretórios virtuais por integrante e a atribuição de papéis técnicos.

3- Ciclo de Vida e Gestão Operacional de Atividades

Inclui o cadastro prévio de tarefas, o registro do Diário de Bordo com a entrega das evidências digitais do Pilar 1, a transição de estados das atividades e monitoramento automatizado de prazos e projetos em risco.

4- Gestão de Frequência e Assiduidade

Abrange a realização da chamada digital presencial/remota em lote pelos gestores, o Self Check-in automatizado por meio do QR Code Dinâmico e do PIN de sessão pelos discentes, o cálculo da frequência acumulada de 9 horas semanais e a análise das justificativas de falta.

5- Indicadores Gerenciais, Relatórios e Dossiê Acadêmico

Engloba a exibição de dashboards parametrizados por papéis de controle de acesso (RBAC), a emissão e exportação de relatórios operacionais (PDF/CSV) e a consulta ao histórico individual dos integrantes.

6- Avaliação Acadêmica, Onboarding e Comunicação Ativa

Contém o cadastro e aprovação do Plano Individual de Atividades, o registro das notas dos três pilares regulamentares, a consolidação e homologação da substituição da nota de AV3, a emissão de termos de compromisso e o disparo assíncrono de alertas de risco.

2.2 REFERÊNCIAS NORMATIVAS

O projeto tem como âncora regulamentar um conjunto de normas internacionais que servem para fundamentar a qualidade do produto, o ciclo de vida do desenvolvimento e a avaliação do processo:

- ISO/IEC 25010:2023 (Systems and software Quality Requirements and Evaluation – SQuaRE): usada como um modelo de qualidade de produto de software; guia a especificação e a mensuração de características como Adequação Funcional, Confiabilidade, Eficiência de Desempenho, Capacidade de Interação, Segurança e Manutenibilidade.

- ISO/IEC/IEEE 12207 (Software Life Cycle Processes): aplicada com o intuito de estruturar o ciclo de vida do desenvolvimento de software, definindo os processos de arquitetura, codificação, verificação, validação e garantia da qualidade.

- ISO/IEC 330xx (Information technology – Process assessment): usada para avaliação de maturidade e capacidade dos processos de modelagem e desenvolvimento.

- ISO/IEC 19505 (UML 2.x): usada para padronizar a modelagem estrutural e comportamental orientada a objetos (Diagramas de Classes, Componentes, Implantação, Sequência e Estados).

2.3 CARACTERÍSTICAS E CRITÉRIOS

| Característica ISO 25010 | Critério | Métrica Mensurável | Limite de Aceitação | Método de Medição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adequação Funcional | Cobertura Funcional | Porcentagem de RFs cobertos por casos de teste conceituais | 100% dos RFs mapeados e validados na matriz | Verificação na Matriz de Rastreabilidade |
| Manutenibilidade | Modularidade e Analisabilidade | Complexidade Ciclomática / Dependências circulares entre módulos / Conformidade com os padrões do projeto | Complexidade Ciclomática máxima de 10 por método; Zero dependências circulares entre pacotes; 100% de conformidade com as regras de análise estática. | Análise estática de código; Inspeção das dependências e Revisão de Diagrama de Classes |
| Segurança | Confidencialidade e Integridade | Percentual de endpoints protegidos por autenticação e autorização compatíveis com o RBAC; percentual de dados sensíveis protegidos conforme a política de segurança. | 100% dos endpoints protegidos por autenticação e autorização; zero acessos indevidos nos testes de permissão; zero credenciais em texto claro. | Testes de autenticação, autorização por perfil, tentativas de acesso indevido, inspeção das configurações de criptografia e verificação dos registros de auditoria. |
| Confiabilidade | Tolerância a Falhas | Quantidade de inconsistências de dados após falhas simuladas; percentual de cenários críticos de recuperação aprovados. | Zero inconsistências nos cenários de falha testados; 100% dos testes críticos de integridade transacional aprovados. | Testes de exceção, interrupção simulada de transações, verificação da integridade referencial e conferência dos dados após recuperação. |
| Capacidade de Interação | Operabilidade e Acessibilidade | Percentual de ações testadas com feedback adequado; percentual de fluxos críticos feitos sem erros de interface; conformidade com os requisitos de responsividade. | 100% das ações críticas com feedback apropriado; 100% dos fluxos prioritários aprovados nos testes de capacidade de interação; interface funcional nas resoluções previstas, de 360 px a 1920 px. | Testes de capacidade de interação; avaliação heurística; testes responsivos e inspeção das mensagens de sucesso, erro e confirmação. |

2.4 PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO

A verificação do sistema é organizada em três pilares analíticos e preventivos para garantir a conformidade dos artefatos antes da implantação final:

1- Revisões de Código e Arquitetura:

- Avaliação do código-fonte e das definições de classes segundo os princípios SOLID.

- Verificação de acoplamento fraco e coesão alta.

- Inspeção do encapsulamento estrito (visibilidade privada "-" para atributos e visibilidade pública "+" para métodos).

- Validação do Mapeamento Objeto-Relacional 1:1 entre as classes UML e as tabelas do banco de dados relacional.

2- Inspeção de Modelos (Diagramas UML e Banco de Dados):

- Realização de verificação cruzada de consistência entre diagramas.

- Checagem estrita de assinaturas de métodos para garantir que cada mensagem trocada nos Diagramas de Sequência corresponda a uma operação válida no Diagrama de Classes de Domínio.

- Análise de multiplicidades, agregações, composições e transições de estado para evitar "Classes Deus" ou elementos órfãos.

- Validação da Matriz de Rastreabilidade Bidirecional, conectando cada Requisito Funcional ao seu Caso de Uso, Classe UML, Tabela do Banco de Dados e Teste Conceitual.

3- Testes Conceituais e Validação Lógica:

- Execução de cenários de testes conceituais focados nas regras de negócio.

- Teste das fórmulas de cálculo da média ponderada dos três pilares de avaliação (Diário de Bordo 30%, Apresentações 20% e Entregas de Projeto 50%) e do cálculo de frequência acumulada das 9 horas semanais.

- Validação dos algoritmos baseados em Lógica Proposicional e Teoria dos Conjuntos para garantir precisão decimal (nota de 0,0 a 10,0) sem margens para interpretações subjetivas.

2.5 RESPONSABILIDADES

Para demonstrar as atribuições e responsabilidades de cada membro de desenvolvimento do sistema NITE Connect, elaborou-se a Matriz RACI (Responsável, Aprovador, Consultado, Informado) nas atividades do plano de qualidade e do ciclo de desenvolvimento:

| Atividades do Projeto | Iasmin Silva (Product Owner) | Monique Amorim (UI/UX) | Santhiago Santana (Arquiteto POO) | Breno Cerqueira (Engenheiro de Dados / Back-end) | Nicholas Fróes (Analista de QA) | João Victor (Engenheiro de Testes) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamento de Escopo, Edital e Requisitos | A | C | C | C | C | C |
| Modelagem Estrutural UML (Diagramas e SOLID) | C | I | A | C | C | C |
| Prototipagem de Telas e Fluxos de Usabilidade | C | A | I | I | C | I |
| Persistência de Dados, Modelo Relacional, Dicionário de Dados e Segurança | C | I | C | A | C | I |
| Plano de Qualidade e Normas (ISO/IEC 25010 / 12207) | C | I | I | I | A | C |
| Matriz de Rastreabilidade Bidirecional | C | I | C | C | A | C |
| Planejamento e Execução de Testes Conceituais | I | I | I | I | C | A |
| Gestão de Inconsistências e Homologação Final | A | C | C | C | C | C |

Legenda da Matriz RACI:
- R (Responsável): Quem executa a atividade.
- A (Aprovador): Quem tem a responsabilidade final e aprova o entregável.
- C (Consultado): Quem fornece informações ou opiniões técnicas.
- I (Informado): Quem é mantido atualizado sobre o andamento.

2.6 RASTREABILIDADE

| REQUISITO FUNCIONAL | CASO DE USO | CLASSE DE DOMÍNIO | DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA | TABELA DO BANCO DE DADOS | TESTE CONCEITUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | UC-001 | AutenticadorSSO | Diagrama de Sequência 17 | tb_usuario | TC-RF-001: Tentar cadastrar sem o domínio institucional e/ou com uma conta inativa; verificar se as regras de inativação estão encerrando as sessões da forma correta. |
| RF-002 | UC-002 | ValidadorDe Entrada | Diagrama de Sequência 13 | Todas as tabelas | TC-RF-002: Tentar cadastrar dados vazios e validar se a mensagem de erro amigável é exibida corretamente. |
| RF-003 | UC-003 | AuditLog |  | tb_audit_log | TC-RF-003: Verificar se o sistema grava de forma imutável e obrigatória os dados de auditoria sempre que tem alguma alteração manual de notas, abonos de faltas, reajustes de prazos ou edições administrativas. |
| RF-004 | UC-004 | Projeto | Diagrama de Sequência 8 | tb_projeto | TC-RF-004: Validar se o sistema permitir o cadastro de novos projetos, exigindo obrigatoriamente a indicação de no mínimo um Gestor Responsável na etapa de registro. |
| RF-005 | UC-005 | Repositorio Virtual |  | tb_diretorio | TC-RF-005: Testar se o sistema instancia automaticamente a pasta individual ao diretório de projetos, ao associar um discente a um projeto. |
| RF-006 | UC-006 | Alocacao Integrante | Diagrama de Sequência 9 | tb_projeto_ integrante | TC-RF-006: Testar o mapeamento de relacionamentos (N:N) e verificar se o sistema impede a existência de projetos ativos sem um gestor atribuído. |
| RF-007 | UC-007 | Atividade | Diagrama de Sequência 4 | tb_atividade | TC-RF-007: Verificar o registro e vínculo da atividade ao plano de gerenciamento correspondente. |
| RF-008 | UC-008 | DiárioDeBordo |  | tb_diario_bordo | TC-RF-008: Validar se o sistema permite que o integrante registre o progresso de uma atividade; testar se a gravação é rejeitada em caso de ausência de campo ou link de evidência. |
| RF-009 | UC-009 | Atividade | Diagrama de Sequência 5 | tb_atividade | TC-RF-009: Verificar se o sistema permite a atualização do estado da atividade. |
| RF-010 | UC-010 | Monitor Atividades | Diagrama de Sequência 7 | tb_atividade | TC-RF-010: Testar a consistência das condições lógicas do monitoramento de atividades. |
| RF-011 | UC-011 | Chamada Digital | Diagrama de Sequência 3 | tb_presenca | TC-RF-011: Testar a interface gráfica disponibilizada para o Gestor Geral e o Coordenador, verificando se essa interface apresenta a grade de discentes filtrada, salva o estado de presença de toda a turma por meio de uma só transação e reverte/confirma registros de Self Check-in. |
| RF-012 | UC-012 | SelfCheckIn | Diagrama de Sequência 1 | tb_presenca | TC-RF-012: Verificar se o integrante consegue registrar sua presença por meio do QR Code Dinâmico ou do PIN de Sessão, confirmando o check-in e prevenindo registros duplicados e tokens expirados. |
| RF-013 | UC-013 | Calculadora Frequencia | Diagrama de Sequência 18 | tb_presenca | TC-RF-013: Validar se o sistema calcula corretamente a soma de horas cumpridas pelo integrante em comparação com a frequência mínima exigida, disparando um alerta de risco de reprovação caso a assiduidade seja inferior a 75% da carga horária. |
| RF-014 | UC-014 | Justificativa Ausencia | Diagrama de Sequência 2 | tb_justificativa | TC-RF-014: Testar o envio de atestados e justificativas, verificando se o sistema converte o status de "Falta" para "Abonado" estritamente após a aprovação do Coordenador. |
| RF-015 | UC-015 | Painel Indicadores | Diagrama de Sequência 11 | tb_indicadores | TC-RF-015: Validar se os dashboards dinâmicos exibem os indicadores com restrições rígidas baseadas no perfil de acesso (RBAC), garantindo que cada usuário visualize apenas os dados permitidos para seu papel. |
| RF-016 | UC-016 | Gerador Relatorios | Diagrama de Sequência 12 | tb_relatorio | TC-RF-016: Testar a parametrização, emissão e exportação de relatórios operacionais e dossiês acadêmicos; verificar se a exportação ocorre corretamente nos formatos padrão PDF e CSV. |
| RF-017 | UC-017 | Historico Integrante | Diagrama de Sequência 14 | tb_integrante | TC-RF-017: Verificar se o sistema exibe de forma imutável e ordenada cronologicamente a linha do tempo do discente e seus registros para fins de auditoria pedagógica. |
| RF-018 | UC-018 | PlanoAtividades |  | tb_plano_ individual | TC-RF-018: Validar se o formulário permite o cadastro do Plano de Atividades pelo discente e aprovação do Coordenador; testar se o sistema bloqueia a submissão de Diário de Bordo caso o aluno não possua um plano com status aprovado. |
| RF-019 | UC-019 | Avaliacao Pilar |  | tb_avaliacao_pilar | TC-RF-019: Testar o registro de notas de 0 a 10 nos 3 pilares regulamentares; verificar se o sistema atribui nota zero caso o Diário de Bordo esteja desatualizado ou ocorra falta injustificada. |
| RF-020 | UC-020 | ConsolidadorAV3 |  | tb_substituicao_ av3 | TC-RF-020: Verificar se o sistema calcula a nota final do estudante, gerencia o ciclo de vida da substituição de AV3 para até 2 disciplinas optativas e emite o documento oficial em PDF assinado pelo Coordenador. |
| RF-021 | UC-021 | Certificado Termo |  | tb_termo_ certificado | TC-RF-021: Testar o registro da assinatura de Termo de Compromisso do Aluno mantendo o perfil como "Pendente" ou "Inativo" até a conclusão da assinatura; verificar se o certificado de extensão em PDF é gerado exclusivamente para alunos aprovados que não tenham nota zero em nenhum pilar. |
| RF-022 | UC-022 | Servico Notificacao |  | tb_notificacao | TC-RF-022: Validar se o serviço assíncrono dispara corretamente os alertas obrigatórios e se registra o histórico de envios e a confirmação de leitura no painel do usuário. |

3. CONCLUSÃO

A criação e a aplicação deste Plano de Qualidade representam um impacto significativo na estruturação e consolidação do sistema NITE Connect. Ao transicionar de uma gestão descentralizada e informal para um ecossistema automatizado, transparente e auditável, o projeto assegura o cumprimento assertivo e imparcial das diretrizes do regulamento do Núcleo de Inovação e Tecnologia.